凤县汽车货运站初步设计概算审核表

| 序号 | 工程或费用名称 | 报审金额(万元) | 审核金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 1198.0700 | 1283.5670 |
| 1 | 综合业务楼 | 541.7500 | 553.0380 |
| 2 | 矿产品、工业产品仓储货棚 | 165.7500 | 195.0000 |
| 3 | 农林产品仓储货棚 | 40.0000 | 50.0000 |
| 4 | 堆场及作业区货棚 | 202.5000 | 225.0000 |
| 5 | 南区门房、北区入口门房 | 6.0300 | 6.0300 |
| 6 | 北区出口门房（含公厕、水泵房） | 19.3400 | 19.3400 |
| 7 | 安检维修车间 | 3.6600 | 20.1190 |
| 8 | 室外工程 | 202.0400 | 202.0400 |
| 9 | 绿化 | 7.0000 | 3.0000 |
| 10 | 原有办公楼改造 | 10.0000 | 10.0000 |
| 二 | 设备及安装费 | 272.5700 | 295.5700 |
| 1 | 设备及安装费 | 272.5700 | 295.5700 |
| 三 | 工程建设其他费用 | 641.2800 | 267.5265 |
| 1 | 建设单位管理费 | 45.5900 | 55.2128 |
| 2 | 勘察设计费 | 41.1800 | 40.8135 |
| 3 | 工程监理费 | 22.0600 | 31.3698 |
| 4 | 工程保险费 | 2.9400 | 2.5671 |
| 5 | 市政设施配套费 | 33.3300 | 17.4744 |
| 6 | 土地使用费 | 400.0000 | 0.0000 |
| 7 | 场内土方挖运 | 43.6600 | 43.6600 |
| 8 | 工程招标、造价咨询、图纸审查、新型墙体、人防工程等 | 7.3500 | 35.3189 |
| 9 | 前期咨询费、劳动、环境影响评价费 | 15.7600 | 11.7000 |
| 10 | 开办费 | 29.4100 | 29.4100 |
|  | 一、二、三部分费用合计 | 2111.9200 | 1846.6635 |
| 四 | 预备费 | 168.9500 | 110.7998 |
|  | 合计 | 2280.8700 | 1957.4633 |