附件1：

交通建设项目档案专项验收申请表

| 项目名称 | 西部大开发省际公路通道阿（荣旗）至北（海）线陕西境小河至安康高速公路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目审批（核准）机关 | 交规划发〔2004〕486号 | 初步设计审批机关 | 交公路发〔2005〕409号 |
| 投资规模 | 概算投资51.82亿元 | 建设时间 | 4年半 |
| 项目法人 （建设单位） | 陕西省交通建设集团公司 | 设计单位 | 陕西省公路勘察设计院 |
| 主要施工单位 | 中铁十二局集团有限公司、中铁隧道股份有限公司、中铁十八局集团有限公司、东盟营造工程有限公司、陕西省第六建筑工程公司、广东新粤交通投资有限公司等 | 主要监理单位 | 陕西公路交通科技开发咨询公司、山东格瑞特监理咨询有限公司、武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司等 |
| 计划档案 验收日期 | 2011年10月 | 计划竣工 验收日期 | 2011年10月30日 |
| 联系人 | 南 群 | 联系电话 | 029-88350400 |
| 地址/邮编 | 陕西省西安市高新区唐延路6号/710068 | 电子邮箱 |  |
| 申请单位 自检意见 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |
| 验收组织 单位意见 | （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2:

西部大开发省际公路通道阿（荣旗）至北（海）线

陕西境小河至安康高速公路项目档案自检报告

第一部分  项目概述

一、工程简介

小河至安康高速公路是西部大开发省际公路通道阿（荣

旗）至北（海）线陕西境的重要一段，是陕西省高速公路规划“2367”网的重要组成部分。项目位于安康市汉滨区和旬阳县境内，起点与西安至小河高速公路相接，终点与安康至陕川界及十堰至天水高速公路相连，全长58.261公里，设计速度80Km/h，采用双向四车道设计标准，整体式路基宽度24.5米,分离式路基宽度12.25米。其中位居全国公路隧道长度第三的包家山隧道长11.2公里（单幅），是本项目的控制性工程。项目概算总投资51.8亿元，于2005年10月31日开工建设，2009年5月28日建成通车。

本项目主要工程量为：路基土石方783.52万立方米；防护排水工程66.13万立方米；分离式特大桥10.03公里/6座、大桥25.2 公里/76座、中桥2.91公里/40座、人行天桥274.65米/4座；互通式立交3处；跨线桥4处；通道9道；涵洞98道；特长隧道36.84公里/6座（单幅）、长隧道6.52公里/4座（单幅）、中短隧道5.91公里/21座（单幅）；沥青混凝土路面88.21万平方米。

建设过程中，建设者贯彻“自然和谐”理念,本着“体现自然环境、突出金州特色、包容公路文化、推行小康亮点”的原则，精雕细琢，打造“生态路”、“人文路”。项目建成后省厅评价“形象最佳，质量一流”，荣获“全国公路建设施工企业重点工程劳动竞赛优胜奖”等多项国家和省部级荣誉，建设者被安康市委、市政府授予“集体一等功”。

本项目的建成，对促进长江三角洲经济圈的合作与交流，统筹区域经济协调发展，发挥陕西区位优势，尤其是进一步推动陕南突破发展，具有十分重要的战略意义。

二、项目管理

本项目法人为陕西省交通建设集团公司，执行机构为陕西省交通建设集团公司小康建设管理处；设计单位为陕西省公路勘察设计院；陕西省交通运输厅质监站实施政府质量监督职能；征地拆迁由陕西省国土资源厅统征，环境保障由安康市人民政府负责实施。

施工单位共63个。其中：路基桥隧工程施工单位18个，路面工程施工单位1个，交通工程施工单位2个，绿化工程施工单位3个，伸缩缝施工单位2个，房建工程施工单位4个，装饰装修工程施工单位14个，机电工程施工单位19个。

监理按二级机构设置,共有监理单位12家，即总监办和11个高级驻地办。其中：总监办由山东格瑞特监理咨询公司承担，全线设路基桥隧高驻办7个，路面、绿化、沥青供货及交通安全高驻办1个，机电高驻办2个，房建、隧道装修及桥梁伸缩缝高驻办1个。

小康建设管理处组建于2005年4月，下设办公室、工程科、监理科、财务科、征迁科、安全生产管理科6个职能科室。

三、建设依据

本项目工可研报告于2004年9月7日交通部以“交规划发〔2004〕486号”文批复；初步设计于2005年9月9日交通部以“交公路发〔2005〕409号”文批复；南段施工图设计于2005年12月9日陕西省交通厅以“陕交发〔2005〕406号”文批复；北段施工图设计于2007年1月4日陕西省交通厅以“陕交发〔2007〕609号”文批复；《建设项目用地申请用地许可证》、文物保护、水土保持、环境影响评估、矿产资源评估、地震安评等均已得到国家有关部门或省级有关部门批复。项目建设符合公路基本建设程序，各类审批手续齐全完备（详见附件）。

第二部分  项目档案管理情况

建设过程中，管理处始终坚持“统一领导、分级负责、立体收集，规范管理”的档案管理工作指导思想，以完善体制为基础，以强化考核为手段，以业务培训为保障，以过程控制为主线，以创新载体为亮点，确保档案整理工作及时、完整、准确、规范，建立了完整、翔实、丰富和独具特色的小康高速公路建设项目工程档案。

一、建立健全工作机制，实现档案管理长效化

管理处于项目前期，即成立了以处长任组长、副处长任副组长、各部门负责人和档案员为成员的档案管理工作领导小组，下设办公室在管理处综合办公室。制订档案管理长期目标和阶段性工作任务，将档案工作分解至各职能部门，部门负责人作为本部门档案管理第一责任人，并指定专人负责档案日常工作。明确工作纪律、考核制度和日常工作要求，形成“领导总抓、办公室牵头抓，各部门分头抓”的工作局面。

建设期间，管理处加强对施工、监理单位档案工作的领导与监督，形成与以管理处为中心，各部门归口管理、横向联系、统一协作的档案管理网络。前期与监理、施工单位签订合同时，就提出各单位在竣工时必须编制移交完整的工程档案，否则将不予办理结算和付款。要求各施工、监理单位成立档案管理机构，配备3名以上的专职档案管理员。同时，管理处把工程资料整理作为每月综合考评活动中的一项重要内容，对监理、施工单位进行严格检查，要求做到档案整理与工程进度同步，与工程质量同步，如与工程进度和质量不一致，立即通报批评和处罚，要求停工整改，直至整改完善后才能进行施工。建设过程中，共对各单位档案资料检查考核64次，会议通报和文件通报64次，先后通报批评了N50、N51合同段和J7高驻办等单位39次共处罚15.6万元。

二、注重全面系统收集，确保档案资料立体化

管理处在档案管理过程中，注重全方位、全过程、多载体和多层面收集各类资料和档案，确保档案资料的多样化和完整性。开工初期，管理处率先并要求各施工、监理单位分别设立了文字、图形、声像档案专柜和实物档案室，制订《竣工文件材料归档范围》，对工程建设过程中形成的各类文书材料、图纸图表、声像资料等分类整理和归档。其中声像资料，又细分为照片、录音、录像等不同类别整理归档，如征地拆迁过程中原地形地貌及房屋照片、专家咨询和研讨会议录音、包家山隧道涌水涌泥录像等，都有专柜专盒保管。还要求各施工单位及时收集实物档案，管理处人员也多次下工地专门收集有价值的工程实物，如施工过程中各种VI标识、包家山隧道千枚岩、隧道特殊施工工具等。在各单位进行文件材料移交时，我们严格把关，避免档案资料的缺失，并将文字、图形、声像档案，分别以纸质（磁盘）和电子版两种形式整理归档，在备考表中予以说明，确保了档案整理的完整性。

三、强化过程质量监管，促进档案内容标准化

一是建立完善的规章制度，统一质量要求。管理处先后制订《小康高速公路档案管理实施细则》、《档案保密制度》、《档案借阅制度》等一系列与工程建设相匹配的档案管理制度，对施工质量控制资料、工程质量检验评定与竣(交)工验收等方面都作了详细规定，要求质量评定用表、试验用表统一采用西安新视窗科技有限公司制作的试验专用软件进行编制，提高了竣工文件的编制质量。二是档案管理人员参加工程图纸会审和工程质量检验。工程建设过程中，我们坚持档案管理人员参加工程图纸会审制度，及时了解和掌握设计、施工有关情况，为做好工程竣工档案收集工作打下坚实基础。同时，档案人员参加工程检查和质量检测，也是检查工程档案材料形成、积累和整理是否符合档案规范要求、各类数据是否与工程实际相符、文书资料载体质量和规格及书写形式是否标准的重要环节，为按时接收符合要求的竣工档案打下良好基础。三是要求监理单位严格复核。在各施工单位档案资料收集整理过程中，监理单位要做到随时抽查、严格复核、实地核查等，重点核查各类图表数据是否正确、签字手续是否完善、文件资料所反映的材料与工程实际所使用材料是否一致、工程材料的优劣、工序与工序之间操作是否符合规范要求、工程是否按图施工、是否有所变更等，根据核查及时建立完善符合实际的准确的工程档案。

四、加大物力技术投入，保障档案管理规范化

管理处不断加大档案管理工作中人力、物力、设备的投入，专门筹建了190㎡的档案室，购置档案密集柜137.5m3共计22万元，配备电脑、打印机、空调、除湿机、温湿度计、灭火器以及防虫、防腐、防磁、防火、防盗、防尘、防潮、防污染等设施和用品10万余元。对案卷目录、文件目录实行计算机管理和检索。同时制订档案室各类突发事故应急预案和上墙制度，确定专人负责做好档案室“八防”和电子、文书等各种档案的安全工作，坚持定期检查，认真做好记录，确保各项设备完好。项目实施过程中，多次安排档案专职人员参加交通运输部、省档案局、省交通运输厅、安康市档案局组织的各类档案管理培训班，定期邀请档案专家对监理、施工单位及管理处负责档案工作的业务人员进行专题讲座。还以N22合同段档案工作为样板，组织现场观摩和学习。共参加档案管理、竣交工验收办法、质量评定软件、试验软件及竣工文件编制办法等各类培训班8次，培训项目管理、施工、监理单位档案专(兼)职人员57O人次，使资料管理人员业务水平得到大幅提升。确保了项目档案符合规范要求，具备专业验收标准。

五、建立项目实物展厅，创新工程档案形象化

小康高速公路控制性工程包家山特长隧道长11.2公里，属中国第三长公路隧道，被称为“中国地质灾害库”，为了将这一历史性工程形象、准确地记录下来，管理处从建设初期就同步设计、筹建了小康高速公路建设展厅和荣誉室。展厅运用声、光、电技术，通过文字、照片、实物、电脑、电视等集成手段，集中表现了建设过程中，各级领导给予小康建设者的关怀；专家院士给对包家山隧道建设的帮助和支持；建设者历尽艰辛，发扬“顽强拼搏，挑战极限，攻坚克难，大苦为荣”的“包家山精神”；攻克罕见复杂地质难关，战胜涌水涌砂涌泥灾害，勇夺全国公路隧道建设的十项创新，是中国特长隧道建设的宝贵经验的记录和展示。布设的主要有小康高速公路俯瞰图、各级领导亲临施工现场照片、国家院士和专家现场考察文书资料、特殊地质施工日志和记录、建设所用设备和物品、隧道内涌水涌泥照片、抗洪抢险工具、VI标识、千枚岩、记录隧道施工照片、建设大事记和包家山特长隧道模型等。其中，包家山特长隧道模型以1:2000的比例直观、真实地再现了包家山特长隧道的工程实体、设计布局及服务设施和系统功能。荣誉室布设了小康高速公路尤其是包家山特长隧道建设过程中各级政府授予的特殊荣誉。展厅和荣誉室是包家山精神的集中反映，更是具有历史意义的工程建设实物档案。

第三部分  项目档案收集、整理及归档情况和意义

一、项目建设档案整理归档情况

本项目科技档案分为四级类目，一级类目为公路工程类，二级类目为项目名称，三级类目为工程项目阶段性文件材料，四级类目为单项工程类。科技档案18257卷，其中：依据性文件材料25卷，设计文件材料601卷，工程综合管理文件材料2479卷，施工单位文件材料8556卷，监理单位文件材料6485卷，交、竣工文件材料111卷；竣工图表157卷；科研文件材料3卷；工程影像档案328卷；总计18745卷。

二、项目建设档案整理的意义

项目建设档案是项目管理的无形资产，是项目在各施工工序中形成的真实的历史资料，不仅记录了项目建设的历史过程，而且记载了其形成和积累的经验和教训，是重要的知识资源。小康高速公路项目建设档案归结起来有以下几方面作用：

（一）工程质量方面的作用。在工程建设过程中，项目档案是工程施工全过程的反映，是评定工程质量等级的主要根据，也是改（扩）建工程不可缺少的资料之一。当施工、监理单位竣工验收交付使用一定时期后，如果施工中存在着质量隐患，工程相继出现各种质量缺陷，为了保证施工质量，延长工程使用寿命，必须进行维修和补强。这就要查阅工程建设档案，以便采取合适、有效的措施。工程技术规划和设计人员必须详细了解工程附属设施的布局和走向，以便做出正确的规划和设计，这些资料可以通过查阅工程档案来完成。

（二）项目运营方面的作用。项目档案具有凭证和参考作用，项目投入运营后，养护工程和运营管理各项计划的制订和实施都是建立在项目档案数据分析的基础上，档案整理与运营工作相互促进，才能不断提升运营管理水平，提高公路全寿命周期。尤其包家山隧道涌水涌泥影像资料，为后期建设包家山隧道沉砂池，防止突发涌水涌泥进入隧道，实施科学的养护管理等提供了重要依据；包家山隧道模型，反映了包家山隧道全部设施和功能，对指挥现场应急救援，建立科学的运营管理机制具有无可替代的作用。

（三）企业培训方面的作用。档案是一种重要的教育资源，其真实性和原始记录性，具有不可抗拒的说服力和感染力，那些文件、图表、照片、影像和实物，可以提高培训的效率和效果。如小康高速公路建设展厅，形象、生动地展现了长大隧道建设整个过程，对员工充分认识公路隧道，搞好服务保畅工作具有积极地促进作用。同时，若干年后，如果中国的公路全部建设到位，不再修建公路隧道，包家山隧道模型也是一部具有历史价值的教科书。

（四）法律方面作用。小康高速公路项目建设档案是当时、当地和当事人在项目建设中形成的原始记录，真实可靠，是令人信服的真凭实据。能够保护企业、员工、业主合法权益不受侵害，明确各方面的责任，减少不必要的纠纷。

各位领导、各位专家，按照《交通建设项目档案专项验收办法》和《陕西省交通建设项目档案专项验收办法》规定，交通集团和小康建设管理处对已形成的档案进行了全面自检和不断完善。目前，小河至安康高速公路建设项目档案管理预验合格，基本符合验收条件。

最后，请各位领导和专家多提宝贵意见，我们将认真落实整改，为今后档案管理工作积累更多经验，争做更大贡献！