附件：

312国道乾县过境段公路改建工程初步设计概算审批表

| 项目 |  | 工程或费用名称 | 报审金额（元） | 审批金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 336,228,609 | 321,483,795 |
| 一 |  | 临时工程 | 7,176,316 | 7,182,685 |
| 二 |  | 路基工程 | 99,624,830 | 95,237,599 |
| 三 |  | 路面工程 | 119,373,482 | 117,738,611 |
| 四 |  | 桥梁涵洞工程 | 57,293,608 | 55,322,657 |
| 五 |  | 交叉工程 | 25,909,596 | 25,020,484 |
| 七 |  | 公路设施及预埋管线工程 | 13,906,856 | 13,434,757 |
| 八 |  | 绿化及环境保护工程 | 12,943,922 | 7,547,003 |
|  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 748,632 | 309,600 |
| 一 |  | 设备购置费 | 485,000 | 295,000 |
| 三 |  | 办公及生活用家具购置 | 263,632 | 14,600 |
|  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 93,119,322 | 88,193,453 |
| 一 |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 63,784,408 | 62,482,325 |
| 二 |  | 建设项目管理费 | 14,806,471 | 14,135,482 |
|  | 1 | 建设单位管理费 | 5,602,603 | 5,415,344 |
|  | 2 | 工程监理费 | 8,405,715 | 8,037,095 |
|  | 3 | 设计文件审查费 | 336,229 | 321,484 |
|  | 4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 461,924 | 361,559 |
| 四 |  | 建设项目前期工作费 | 12,791,329 | 9,900,448 |
| 五 |  | 专项评价（估）费 | 1,569,000 | 1,514,456 |
| 八 |  | 联合试运转费 | 168,114 | 160,742 |
|  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 430,096,564 | 409,986,849 |
|  |  | 预备费 | 21,404,828 | 20,399,342 |
|  |  | 上跨福银高速乾县、乾陵立交连接线协调费及施工保畅费 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  | 概算总金额 | 453,501,392 | 432,386,191 |