附件4

陕西省智慧公路示范工程实施方案

一、建设背景

2016年我厅开发了陕西高速公路移动管理平台。该平台融合了我省高速公路联网收费数据，并与我省高速公路综合监控系统协作，形成“桌面+手机”端完整的管理系统。在手机端实现了路况信息采集、报送，查看当前路网及收费站、服务区运行状况，查询路网及收费站流量；对日常养护全过程包括养护事件的发现、报告、安排、执行、检查、验收等进行管理。在京昆高速陕西段200公里高速公路上试用，取得较好的实施效果。

按照交通运输部《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》精神，我厅拟完善该软件平台功能，扩大实施范围，进一步提高我省高速公路数据融合、信息共享、业务协同、运营管理水平。

二、设计目标

按照“统一协调、逐级管理、分级使用、各负其责”的原则，基于手持移动终端、养护巡查车等，建设完善全省统一的公路养护管理系统，实现路政事件全过程管理，推广使用绿色通道管理平台，建立路段级路网监测、养护、路政、收费业务协同管理机制，完善综合数据分析。规范全省公路养护管理相关业务，实现养护、路政巡查跟踪及调度，为公路管理提供决策支持。

三、主要实施内容

1.完善平台软硬件功能。完善现有路网信息管理、养护管理功能，实现养护全过程管理，增加养护统计、分析功能，增加养护、路政巡查跟踪及调度功能；建设完善移动端采集系统，增加从第三方机构信息获取和分析功能，实现全方位信息采集，并与信息发布方式实现无缝衔接；增加路政管理的事件采集、处理进展、处理结果记录等。硬件支撑方面采用购买服务方式租用云服务，建立省级数据服务设施和互联网出口；完善路段公司服务器配置，实现数据采集、信息传输、参数下发、业务流转等的自动化。

2.试行绿色通道车辆电子运单。开发绿色通道管理平台，司机利用手机端登记运输货物、拍摄照片、自动记录行驶路径，形成电子运单；出口站审核，记录车货总重并快速放行，建立绿通车辆诚信档案。绿通管理由收费站检查、车车现场核验调整为司机申报、空中审核、重点抽查、快速放行。利用诚信机制，减少作弊行为。

3.探索运行管理机制。探索养护、路政后台自动调度机制，建立路段级路网监测、养护、路政、收费业务协同管理机制，制定相应的管理制度，建立平台运行的长效机制。

4.完善综合数据分析。综合分析收费、轴载、流量、运量、养护数据，为高速公路管理提供决策支持。

5．建立养护知识题库，实现在线学习考试。对常见病害及治理方式、施工工艺和工法，拍摄成视频，上传并发布在APP中，供养护人员点播和示范学习；建立养护知识题库，自动生成试卷，定时定范围考试，并自动阅卷保存档案。

四、组织实施

2017年7月—2017年12月    工可调研

2018年1月—2018年7月     组织实施

2018年7月—2018年12月    试用检测

2019年1月—2019年12月    推广普及