附件

陕西省交通运输厅专项督查安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 处室 | 督查内容 | 督查依据 | 督查目标 | 督查方式 | 配合处室、单位 | 被督查单位 | 时间安排 |
| 电话督查 | 文件通报 | 实地督查 |
| 1 | 路网处 | 周至县剩余8.8公里建制村通畅工程未完成，影响整体退出 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 9月中旬前建成，达到通畅验收标准 | 　 | 　 | √ | 厅办公室、省公路局 | 西安市交通运输局 | 9月下旬 |
| 2 | 镇坪县因平镇高速建设、大华路改建，导致沿线9个村通村公路受损，影响通畅验收 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 1.星明村、向阳村、宏伟村、得胜村、友谊村、文彩村等6个村受损通村公路，9月底前修复达到通畅验收标准。2.大华路改建项目10月底前建成，东风村达到通畅验收标准。3.先锋村、红星村等2个村受损通村公路9月底前路基贯通，半幅路面完工，达到通畅验收标准。 | 　 | 　 | √ | 厅人事处、省公路局 | 安康市交通运输局 | 9月下旬 |
| 3 | 镇安县因冷安路改建，导致紧邻路边的青山村、渔坪村、永丰村、树坪村、正河村、东岭村等6个村对外通畅受影响 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 冷安路改建项目2018年底路基贯通，2019年5月全面建成。 | 　 | 　 | √ | 厅铁航邮处、 省公路局 | 商洛市交通运输局 | 9月下旬 |
| 4 | 山阳县因小袁公路等3个县乡公路改建，导致沿线9个村对外通畅受影响 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 1.马家店村、龙洞村、中节村、枫树村、铁炉子村、庙东沟村、六窝蜂村等7个村通村公路，8月底前达到通畅验收标准。2.袁家沟村、康乐村等2个村位于改建工程路边无通村公路连接，3个改建项目年底路基贯通，2019年6月全面建成。 | 　 | 　 | √ | 厅铁航邮处、 省公路局 | 商洛市交通运输局 | 9月下旬 |
| 5 | 宝塔区受蒙华铁路建设影响，约30公里受损通村公路尚未完成修复 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 9月底前全面完成。 | 　 | 　 | √ | 厅规划处、省公路局 | 延安市交通运输局 | 9月下旬 |
| 6 | 麟游县丈招路至竹林改建项目、岐山县西方至陈家庄改建项目及陈仓区通洞至凤阁岭水毁修复导致5个建制村对外通畅受影响 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 9月底前全面完成。 | 　 | 　 | √ | 厅建设处、省公路局 | 宝鸡市交通运输局 | 9月下旬 |
| 7 | 深度贫困村通组路和通村公路“油返砂”整治工程进度缓慢 | 省《政府工作报告》省厅《工作报告》 | 10月底前全面建成。 | 　 | 　 | √ | 厅分片包抓督导工作小组相关处室、省公路局 | 各市交通运输局 | 9月下旬 |
| 8 | 安监处 | 建筑施工安全专项治理行动督查 | 陕西省安委办 关于开展建筑施工安全专项治理行动督查的通知（陕安委办函〔2018〕42号） | 通过对政府层面的督查，推动相关政策的贯彻落实。对企业层面的督查，进一步落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产水平。 | 　 | 　 |  √ | 省水利厅、省通信管理局。厅建设处、厅质监站 | 宝鸡市、杨凌市 | 9月下旬 |
| 9 | 运输处 | 出租汽车行业改革工作 | 交通运输部关于贯彻落实《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展指导意见》的通知（交运发【2016】135号）、陕西省人民政府办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》（陕政办法【2016】89号）、2018年交通运输部《全面深化出租汽车行业改革推进会》精神。 | 督促有关地市尽快出台本地区出租汽车行业改革相关政策 | 电视电话会议 | 　 | 　 | 省运管局 | 相关地市交通运输局 | 9月下旬 |
| 10 | 法规处 | 执法专用车辆管理使用情况 | 《通运输部办公厅关于规范执法专用车辆使用管理进一步提高交通运输行政执法规范化水平的通知》(交办法明电[2018]44号) | 执法车辆中是否存在“漏检车”“注销车”“报废车”“私家车”“非制式车” | 　 | √ | √ | 省公路局、省运管局、省航运局 | 各地市交通运输局 | 9月下旬 |
| 11 | 建设处 | 黄龙至蒲城高速公路项目建设情况 | 省政府专项会议纪要及省领导批示 | 促进项目全面开工建设 | 　 | 　 | √ | 厅办公室、省高速集团PPP项目监管组 | 渭南市交通运输局 | 9月下旬 |
| 12 | 韦庄至罗敷高速公路项目建设情况 | 省政府专项会议纪要及省领导批示 | 促进项目全面开工建设 | 　 | 　 | √ | 厅办公室、省高速集团PPP项目监管组 | 渭南市交通运输局 | 9月下旬 |
| 13 | 旬邑至凤翔高速公路项目建设情况 | 年度目标任务和省厅相关文件 | 促进项目全面开工建设 | 　 | 　 | √ | 厅办公室、省交通集团PPP项目监管组 | 宝鸡、陕西旬凤韩黄高速公路有限公司 | 9月下旬 |
| 14 | 工会 | 全省交通运输系统追赶超越劳动竞赛工作 | 《陕西省交通运输厅劳动竞赛委员会关于在陕西省交通运输系统开展“当好主人翁、建功新时代”追赶超越主题劳动竞赛的通知》（陕交竞发〔2018〕4号） | 切实推动交通运输重点工作追赶超越和脱贫攻坚工作，确保圆满超额完成2018年目标任务 | √ | √ | 　 | 交通运输厅劳动竞赛委员会成员 | 各地市交通运输局、涉及重点工程项目和脱贫攻坚任务的厅直单位 | 9月10日至12月30日 |