附件1：

公路工程竣工质量鉴定申报（计划）表

项目法人（建设单位）盖章：                    填报工作负责人：           联系方式：               填报时间：

| 序号 | 项目名称 | 工程建设规模 |  |  |  | 交工验收时间 | 竣工决算 审批时间 | 土地手续办理时间 | 各项建设程序审批手续是否完善 | 计划鉴定时间 （年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总里程 （Km） | 等级及车道数 | 批准 概算 （亿元） | 竣工 决算 （亿元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、竣工决算审计如果未完成，可填写预计完成时间

2、本表应附各项建设程序审批文件复印件

附件2：

竣工验收质量鉴定申请书

质量监督站：

我单位负责建设的                    公路工程经核查具备质量鉴定条件，根据《陕西省公路工程质量鉴定工作程序及标准》有关规定要求，现申请质量鉴定。

附件：

1、公路工程项目执行报告

2、设计工作报告

3、施工总结报告

4、监理工作报告

5、土建工程交工验收报告及交工验收委员会专家意见

6、机电工程交工验收报告及交工验收委员会专家意见

7、接管养护单位使用情况报告

8、环保、绿化、房建、档案等单项验收报告及验收意见

9、交工遗留问题及运营期内出现问题处理及评价报告

10、其他专项论证报告

11、公路工程参建单位工作综合评价表6-2、6-3、6-4

12、公路工程合同段工程质量鉴定评分一览表7-4

建设单位（盖章）

年   月   日

附件3：

竣工验收质量鉴定申请审查表

| 序号 | 材 料 | 份数 | 审核意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路工程项目执行报告 |  |  |  |
| 2 | 设计工作报告 |  |  |  |
| 3 | 施工总结报告 |  |  |  |
| 4 | 监理工作报告 |  |  |  |
| 5 | 土建工程交工验收报告及交工验收委员会专家意见 |  |  |  |
| 6 | 机电工程交工验收报告及交工验收委员会专家意见 |  |  |  |
| 7 | 接管养护单位使用情况报告 |  |  |  |
| 8 | 环保、绿化、房建、档案等单项验收报告及验收意见 |  |  |  |
| 9 | 交工遗留问题及运营期内出现问题处理及评价报告 |  |  |  |
| 10 | 其他专项论证报告 |  |  |  |
| 11 | 公路工程参建单位工作综合评价表6-2、6-3、6-4 |  |  |  |
| 12 | 公路工程合同段工程质量鉴定评分一览表7-4 |  |  |  |

审核人：                          日期：

附件4：     陕西省公路工程竣工验收质量鉴定工作流程图（一）

（注：该鉴定程序适用于国家、部重点工程项目中100公里以下的高速公路，非独立特大型桥梁和特长隧道的公路工程建设项目）

建设项目通车运营2年后，项目法人向厅质监站申请竣工验收工程质量鉴定。

符合条件

书面告知项目法人

不符合条件

检测鉴定组：及时核实有关资料完成情况及申请报告审查工作。

检测机构编写《公路工程竣工质量鉴定检测实施方案》，明确检测项目、检测频率和检测安全措施等要求，并报厅质监站进行评审。

厅质监站签发竣工验收《质量鉴定检测实施方案》，并视情况派员进行检查。

未通过评审

检测单位按照评审意见重新提交检测方案，直至通过

通过

检测单位按交工验收《质量鉴定检测实施方案》进行现场检查检测。

内业资料审查：采用抽查方式检查竣工文件（含缺陷责任期有关工程资料），但应覆盖各合同段施工及监理单位的关键工序、关键指标及复测指标。

外观检查：对抽测工程外观质量进行外观检查；对交工遗留问题和试运营期内出现的问题和缺陷处治情况进行全面检查。

实体检测：按照《质量鉴定检测实施方案》的规定对工程实体关键指标进行复检。

经厅质监站或检测单位现场核查后，检测单位对检测数据按有关规定进行统计、分析，向厅质监站提交《竣工验收检测报告》，接受厅质监站的审核。

厅质监站向建设等参建单位反馈检测情况，对应在竣工验收前完成的缺陷处理事项提出明确要求。问题处理并合格后，向厅质监站提交处理报告。

检测鉴定中心根据工程质量检测资料和项目实施期间的有关检测、监督检查资料，初拟《竣工质量鉴定报告》，经评审通过后，领导审阅并签发《竣工质量鉴定报告》。

检测单位收集整理内、外业检查资料，签字归档，形成系统的工程质量检测资料，并向厅质监站提交检测情况汇总表。

陕西省公路工程竣工验收质量鉴定工作流程图（二）

（注：该鉴定程序适用于受部质监局委托，进行竣工验收质量复测的国家、部重点工程项目中100公里以上的高速公路，独立特大型桥梁和特长隧道的公路工程建设项目）

建设项目通车运营2年后，项目法人向省厅申请竣工验收，省厅向部申请竣工验收；省站接受部质监局委托后，检测鉴定中心按照部《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》和省厅、省站等相关办法，初拟《项目鉴定工作初步方案》，经省站审核后，报部质监局批准。

部质监局审核初步方案，确认具备开展工作条件后，成立质量鉴定组，由部质监局人员或委托的专家担任组长，省站站长任副组长。

鉴定组赴现场开展以下工作：

1、查阅有关观测资料、交工遗留问题和试运营期间出现问题及处理情况的相关资料，以及省站对上述问题处理效果的预检结果，查阅专项论证的有关资料；2、现场察看上述缺陷和问题的处理情况及效果；3、结合工程情况确定需啊哟增加的抽查项目；4、修改完善《质量鉴定工作方案》，报部质监局批准。

《质量鉴定工作方案》经部质监局批准后实施。

省站负责组织内业资料审查；采用抽查方式检查竣工文件（含缺陷责任期有关工程资料），但应覆盖各合同段施工及监理单位的关键工序、关键指标及复测指标。

省站负责组织，部质监局视情况派员参加外观质量鉴定；对抽测工程外观质量进行外观检查；对交工验收时存在的质量缺陷和试运营期内出现的质量问题和缺陷的处治情况进行全面检查。

省站负责工程实体检测；对《公路工程质量鉴定办法》规定的关键抽查项目进行复测，出具检测报告，报部质监局备案。

鉴定组：向建设等参建单位进行反馈，对应在竣工验收前完成的缺陷处理等事项提出明确要求。

按部《公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）》对检测数据和检查资料签字归档，进行统计、汇总、分析，交项目信息员进行数据录入工作。

鉴定组根据交工和竣工验收的检查检测资料，结合项目实施期间的有关监督检查资料进行逐级评分，并确定质量等级；形成《竣工质量鉴定报告》。

部质监局、省站联合签发《竣工质量鉴定报告》；省站负责印制《鉴定报告》并分送有关司局、部质监局、省厅等单位。

部质监局和省站各存档一套《竣工质量鉴定报告》、《检测报告》及相应的评定依据资料（书面材料及电子版）。

陕西省公路工程竣工验收质监站其他工作流程图

竣工验收质量鉴定工作完成后，省站需要继续开展的工作有：

初拟《项目质量监督工作报告》；

根据《工程质量鉴定报告》、项目实施期间的有关检查资料和建设单位向质监机构提交的《设计工作综合评价表》、《监理工作综合评价表》、《施工管理综合评价表》，对竣工项目参建单位进行工作综合等级预评价，初拟《项目参建单位工作综合等级评价预评价报告》。

《项目质量监督工作报告》、《项目参建单位工作综合等级评价预评价报告》经站领导审核。

根据组织竣工验收单位的邀请，站领导确定参加竣工验收人员。

参加竣工验收的人员：向竣工验收委员会通报项目《质量鉴定报告》、《项目质量监督工作报告》和《参建单位工作综合等级评价预评价报告》。

根据竣工验收结论，站长签发各参建单位工作综合评价等级证书。

省站将项目竣工验收参建单位工作综合评价等级结论录入从业单位信用评价信息平台；收集项目竣工验收资料，存档。

公路工程设计工作综合评价表

工程名称：

设计段编号：                        设计单位：                             表6-2

| 序号 | 项目 | 评定方法 |  | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计 方案 | 总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。 不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。 设计深度不足，设计变更较多的扣2-5分。 |  | 20 |  |
| 二 | 设计 文件 | 未按编制办法编制扣2-10分。 错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。 因设计失误造成质量安全事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。 因设计原因造成环境问题的扣2-10分。 设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1%扣2分。 |  | 30 |  |
| 三 | 设计 服务 | 未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分。 服务不及时扣2-5分。 |  | 20 |  |
| 四 | 工程 质量 | 以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30%，作为本项得分。 |  | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |
| 质量监督机构审查意见 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收委员会审定意见 |  |  |  | 评定等级： |  |

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对设计单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：

监理段编号：                     监理单位：                        表6-3

| 序号 | 项目 | 评定方法 |  | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员机构 | 监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。 监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。 监理工程师自行更换，每1人扣1分。 监理工程师被清退，每1人扣2分。 内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1-3分。 |  | 10 |  |
| 二 | 质量控制 | 独立抽检频率达不到合同要求的扣1-5分，工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣5分，发生重大质量事故扣5分，每发生一起较大质量事故扣3分，每发生一起一般质量事故扣1分。扣完为止。 |  | 10 |  |
| 三 | 进度控制 | 拖延工期每月扣1分。 |  | 5 |  |
| 四 | 投资控制 | 根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。 |  | 5 |  |
| 五 | 安全生产 | 发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。 |  | 5 |  |
| 六 | 环境保护 | 出现环境保护问题的扣1-5分。 |  | 5 |  |
| 七 | 监理资料 | 不符合竣工验收要求时扣1-5分。 |  | 5 |  |
| 八 | 廉政建设 | 措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。 |  | 5 |  |
| 九 | 工程质量 | 以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。 |  | 50 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |
| 质量监督机构审查意见 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收委员会审定意见 |  |  |  | 评定等级： |  |

注：交工验收时，项目法人按照本表内容（工程质量除外）对监理单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程施工管理综合评价表

工程名称：

合同段编号：                    施工单位：                             表6-4

| 序号 | 项目 | 评定方法 |  | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工期 进度 | 每拖延一个月扣2分。 生产组织不均衡扣1分。 |  | 10 |  |
| 二 | 履行 合同 | 项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分，主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分，试验室达不到要求扣2-5分，有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。 |  | 15 |  |
| 三 | 竣工 文件 | 竣工图与竣工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。 |  | 5 |  |
| 四 | 安全生产 | 发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。 |  | 10 |  |
| 五 | 文明 施工 | 规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分 出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣3-5分。 |  | 5 |  |
| 六 | 廉政 建设 | 措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。 |  | 5 |  |
| 七 | 工程 质量 | 竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以50%，作为本项得分。 |  | 50 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |
| 质量监督机构审查意见 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收委员会审定意见 |  |  |  | 评定等级： |  |

注：交工验收时项目法人按照本表内容（工程质量除外）对施工单位进行初步评价，不定等级；竣工验收时，项目法人填写完善表格，经质量监督机构审查后提交验收委员会审定。

公路工程合同段工程质量鉴定评分一览表

项目名称：                                                 表7-4

| 施工合同段号 | 工程质量 |  | 监理合同段号 |  | 设计合同段号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 | 等级 |  |  |  |  |
| 工程项目质量评分： |  |  |  | 工程项目质量等级： |  |  |

注：由项目法人填写质量监督机构对施工各合同段的质量鉴定评分和等级，提交竣工验收委员会。

公路工程参建单位工作综合评价一览表

项目名称：                                                 表7-5

| 工作内容 | 合同段号 | 参建单位名称 | 竣工验收 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 | 等级 |  |
| 建设 管理 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |

注：由项目法人填写经质量监督机构审定的设计、施工、监理单位工作综合评分和等级，提交竣工验收委员会。

附件5：

公路工程参建单位工作综合评价等级证书

工程名称：

单位名称：

承担工程的内容：

竣工验收结论： 质量监督机构或授权人（签字） 盖章（质量监督机构） 年 月 日