厅质监站关于印发高速公路

路基、隧道质量通病专项治理活动专用表格的通知

渭南、榆林市交通运输局，省高速集团、省交通集团：

为落实好高速公路路基、隧道质量通病专项治理活动，规范统一各单位的工作，根据活动治理内容，我站制定了相应表格，现印发你们，请遵照执行。填表说明如下：

一、所有表格均由项目法人和项目现场建设管理单位核查时填写。表—1由法人单位自查时填写(BOT项目不填此表)；表—2由建设管理单位自查填写；表—3至表—9由项目建设管理单位核查时填写，第一次根据工程情况全部填写，填写内容包括上月未完成和本月完成工程的相关核查内容。

二、本套表格仅作为专项治理活动样表，核查表中未涉及到的治理内容由各单位根据情况自行制定表格，确保治理内容全面核查。

三、所有核查表格实行核查人签认制度。每月填写一次，并分类存档。厅质监站在项目月监督检查时将对项目专项治理工作执行情况进行抽查。

陕西省交通厅质监站

2014年6月6日

质量通病专项治理活动表—1

项目法人单位管理行为核查表

| 单位 | 核查内容 | 核查结果 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （法人单位） | 实施方案 |  |  |  |
|  | 专项治理活动过程中对项目进行检查、考核 |  |  |  |
|  | 阶段性总结报告 |  |  |  |

审核人：                                           负责人：                                  核查时间：

质量通病专项治理活动表—2

现场管理单位管理行为核查表

| 单位 | 核查内容 | 核查结果 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （建设管理单位） | 质量保证体系建立 |  |  |  |
|  | 质量安全管理制度、责任落实 |  |  |  |
|  | “三阶段”设计核查优化 |  |  |  |
|  | 专项治理活动实施细则 |  |  |  |
|  | 全面排查、分析原因 制定整改措施 |  |  |  |
|  | 阶段性总结报告 |  |  |  |

审核人：                                        负责人：                                核查时间：

质量通病专项治理活动表—3

特 殊 地 基 处 理 情 况 核 查 表

项目名称：                合同段：         施工单位：                   监理单位：

| 序号 | 桩号及部位 | 特殊地基类型及原设计处理方案 | 是否优化 | 优化后处理效果 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：特殊地基类型主要为湿陷性黄土、软基、过湿土、V型沟路段、高填方路段

审核人：                                      负责人：                                   核查时间：

质量通病专项治理活动表—4

小型结构物台背与路基填方施工结合情况核查表

项目名称：                      合同段：               施工单位：                  监理单位：

| 序号 | 桩号及结构物名称 | 结构物完成时间 | 台背回填是否与路基同步施工 | 未施工及未同步施工的原因 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                          负责人：                                核查时间：

质量通病专项治理活动表—5

轻型桥台与台背回填工序结合情况核查表

项目名称：                      合同段：           施工单位：                  监理单位：

| 序号 | 桥梁名称 | 桥台桩号 | 台身完成时间 | 是否填筑路基至台帽底标高后再施工台帽 | 未按要求施工原因 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                           负责人：                                核查时间：

质量通病专项治理活动表—6

重力式桥台与台背回填工序结合情况核查表

项目名称：                      合同段：             施工单位：                  监理单位：

| 序号 | 桥梁名称 | 桥台桩号 | 桥台施工完成时间 | 台背回填是否及时完成 | 未及时施工原因 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                       负责人：                                  核查时间：

质量通病专项治理活动表—7

上边坡开挖与防护工程施工同步情况核查表

项目名称：                      合同段：               施工单位：                  监理单位：

| 序号 | 桩号及位置 | 上边坡开挖施工情况 | 上边坡防护、排水是否与开挖同步 | 未同步施工原因 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                           负责人：                        核查时间：

质量通病专项治理活动表—8

隧道超前地质预报及监控量测核查表

项目名称：                合同段：        隧道名称：            施工单位：                监理单位：

| 序号 | 桩号及部位 | 超前预报、监控量测是否进行 | 设计与实际相符情况 | 动态设计落实情况 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                           负责人：                      核查时间：

质量通病专项治理活动表—9

隧道初期支护核查表

项目名称：                合同段：         隧道名称：             施工单位：                监理单位：

| 序号 | 桩号及部位 | 初期支护是否 进行中间交验 | 交验存在的问题 | 处理措施及结果 | 核查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                           负责人：                        核查时间：

抄送：各监督组。

陕西省交通厅质监站办公室             2014年6月6日印发

共印13份